브레인 스토밍

| 팀명 | 럭키 금성 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀원 및 역할 | ▪팀장 : 전유성 ▪팀원 : 김준성, 박주상 |  |  |
| 프로젝트 방향성 | ▪생활 맥락 이해 로봇청소기 (가정용 Physical AI Agent 시뮬레이터) |  |  |
| 주제 |  | 제안자 | 제안 이유 |
| AI Second Brain OS (Obsidian 기반) |  | 전유성 | 개인 지식 관리에 LLM을 결합한 시스템. LG 가전 멘토링 트랙과 연결성이 약함. |
| AI 페르소나 토론 시스템 |  | 전유성 | 다중 LLM 에이전트 활용 사례. 데모 임팩트가 가전 도메인보다 약함. |
| AI 의사결정 보조 시스템 |  | 전유성 | 범용성은 높으나 LG 멘토 산업 도메인과 거리감. |
| 로봇청소기 Physical AI 시뮬레이터 |  | 전유성 | LG 가전 멘토 연결성 강함. Physical AI·Explainable AI 트렌드와 결합. 3주 MVP 구현 가능 → 최종 채택. |

아이디어 기획서

| 팀명 | 럭키 금성 |
| --- | --- |
| 팀원 및 역할 | ▪팀장: 전유성 (총괄·기획·일정 관리, 백엔드·LLM 통합, 발표 스토리) ▪팀원: 김준성 (시장 조사, 공개 IoT 데이터셋 분석, Mock dataset 설계, PPT) ▪팀원: 박주상 (ML 이벤트 분류 모델 학습, LLM 프롬프트, 상황 추론 로직) |
| 아이디어 주제 | 생활 맥락 이해 로봇청소기 (가정용 Physical AI Agent 시뮬레이터) |
| 제안 배경 및 필요성 | ▪제안 배경: 로봇청소기는 자동화되었으나 대부분 "정해진 시간 청소" 수준에 머무름. LLM·Agentic AI 발전으로 "명령 수행 기계"에서 "상황 이해 파트너"로 진화 가능한 시점. ▪필요성: 사용자가 자율 행동을 신뢰하려면 AI 판단 이유가 설명되어야 함 (Explainable AI UX). |
| 유사 제품 현황 및 비교 | ▪LG CodeZero AI / 삼성 비스포크 제트봇 / 로보락 S8 / 에코백스 X2 — 모두 청소 성능·하드웨어로 경쟁 중. ▪공통 한계: 상황 맥락 추론·자연어 설명·이벤트 기반 우선순위 변경 부재. |
| 제안 내용 | ▪개발 목표: 생활 이벤트(귀가·요리·취침·손님 방문)와 외부 상황(날씨·시간)을 입력받아 공간별 청소 우선순위를 산출하고 AI가 그 이유를 자연어로 설명. ▪개발 내용: 2D 집 맵 UI + Rule-based scoring + LLM 자연어 설명 + 공개 IoT 데이터셋 분석으로 가중치 보정 + scikit-learn ML 이벤트 분류기 학습. |
| 수행 방법 | ▪데이터: 공개 IoT 데이터셋(UCI ADL, Kaggle Smart Home) 분석 + Mock dataset 자체 설계. ▪추진: 1주차 설계·데이터 분석 → 2주차 백엔드·LLM·ML 구현 → 3주차 시나리오 통합·발표. Python FastAPI + Streamlit + OpenAI/Claude API. |
| 기대효과 및 활용방안 | ▪기대효과: LG 가전 차세대 AI UX 방향성 제시. Explainable AI 가전 PoC 확보. Home OS 확장 기반 아키텍처. ▪활용방안: ThinQ 앱 통합 + 에어컨·공기청정기·냉장고 등 다른 가전에 동일 의사결정 패턴 확장. |

(1) 제안 배경 - 외부 환경 분석 (PEST / STEEP)

| 정책적 배경 | ▪정부 AI 산업 육성 정책 강화 (K-AI 전략, AI 기본법 시행). 개인정보보호법 강화로 On-device AI·설명 가능한 AI(XAI) 수요 증가. |
| --- | --- |
| 경제적 배경 | ▪글로벌 로봇청소기 시장 2024년 약 80억$, 2030년 200억$ 전망 (CAGR 14%). 국내 점유율 경쟁 격화 (LG·삼성·로보락·에코백스). AI 가전 프리미엄이 신성장 동력. |
| 사회적 배경 | ▪1인 가구·맞벌이·반려동물 가구 증가로 자율형 가전 수요 증가. 사용자가 AI 자율 행동을 신뢰하지 못해 "수동 모드"로 회귀하는 경향 보고됨. |
| 트렌드 배경 | ▪Physical AI (NVIDIA Project GR00T, Tesla Optimus, Figure 02). Agentic AI (사용자 명령 없이 스스로 계획·실행). Smart Home OS 흐름 정점. |
| 기술적 배경 | ▪LLM 추론·설명 능력이 실시간 응답 가능 수준 (GPT-4o, Claude Opus, Gemini). 클라우드 API로 가전+LLM 결합이 현실적 비용. Rule-based + LLM 하이브리드 아키텍처 검증됨. |
| 제도적 배경 | ▪AI 기본법·개인정보보호법 강화 → 가전 AI 의사결정의 설명 가능성·투명성 요구 증가. Explainable AI가 제도적 요구로 자리잡는 추세. |

(2) 제안 배경 - 내부 환경 분석 (3C)

| 제안자 능력 | ▪개발 능력: Python·FastAPI·React/Streamlit·LLM API 활용 (팀장 전유성). ▪AI 모델 이해: 머신러닝·딥러닝·프롬프트 엔지니어링 (박주상, 인공지능 전공). ▪시장·사용자 분석: 시장 조사·UX 설계 (김준성, 글로벌경영 전공). ▪선행 경험: AI Intensive 1주차에서 OpenAI API·Whisper·TTS 활용 음성 비서 구현 완료. |
| --- | --- |
| 경쟁제품/기술/특허 분석 | ▪LG CodeZero AI: SLAM·장애물 인식 강점. 상황 맥락 추론·자연어 설명 없음. ▪삼성 비스포크 제트봇: 객체 인식 카메라, SmartThings 통합. 이벤트 기반 우선순위 변경 없음. ▪로보락 S8 Pro Ultra: 자동 비움·물걸레. 사용자가 명령 입력 필요. ▪에코백스 X2 Omni: 듀얼 카메라. 시간 예약 중심. ▪공통점: "왜 그 행동을 했는지"를 설명하는 가전은 없음. |
| 고객 분석 | ▪1차 타겟: 30~40대 맞벌이·1인 가구 — 로봇청소기 사용 경험은 있으나 "예측 불가능성"에 불만. ▪2차 타겟: 반려동물·영유아 가구 — 청소 타이밍이 생활 리듬에 민감. ▪공통 페인포인트: "왜 지금 청소하지?", "왜 저 방을 안 청소했지?" — AI 의사결정의 불투명성. |

(3) 필요성

| 필요성 | ▪현재 로봇청소기는 공간은 알지만 상황·맥락을 이해하지 못해 사용자 신뢰를 얻지 못하는 한계가 있으므로, AI 기반 상황 추론과 설명 가능한 의사결정 UX가 필요하다. |
| --- | --- |
| 차별성 | ▪청소 경로·성능 최적화가 아닌 AI 가전의 의사결정 UX에 집중하며, Rule-based scoring + LLM 자연어 설명을 결합한 하이브리드 아키텍처로 "왜 그렇게 청소했는지"를 사용자에게 설명할 수 있다. |
| 현재까지 준비사항 | ▪5-Layer 시스템 아키텍처 설계, 4개 시나리오(비 오는 날 귀가·요리 직후·취침 직전·손님 방문 전) 정의, Mock dataset 컬럼 구조와 scoring 가중치 초안, OpenAI API 통합 경험 확보 완료. |
| 기대효과 | ▪LG 가전의 차세대 AI UX 방향성을 제시하고, Explainable AI를 가전 도메인에 적용한 PoC를 확보하여 Home Agent / Home OS로 확장 가능한 기초 아키텍처를 구축한다. |
| 활용방안 | ▪LG 로봇청소기 차세대 펌웨어 UX 기획 자료 및 ThinQ 앱 "AI 청소 일지" 기능으로 통합 가능하며, 에어컨·공기청정기·냉장고 등 다른 가전으로 동일한 의사결정 패턴을 확장 적용할 수 있다. |

(4) 개발 내용

| 개발 목표 | ▪생활 이벤트(귀가·요리·취침·손님 방문)와 외부 상황(날씨·시간대)을 입력받아 공간별 청소 우선순위를 산출. ▪AI가 의사결정 이유를 자연어로 설명. ▪4개 이상의 시나리오에서 우선순위가 일관되게 변화함을 작동 데모로 입증. |
| --- | --- |
| 개발 내용 | ▪Spatial Layer: 집 구조 2D 맵 + 공간별 속성(오염도·사용 빈도·청소 민감도·소음 민감도·최근 청소 시각). ▪Behavioral Layer: 이벤트 정의(귀가·요리·취침·운동 후·손님 방문) + 공간별 가중치 매핑. ▪Context Layer: 시간·이벤트·공간 상태·날씨·청소 기록을 LLM이 자연어 컨텍스트로 재구성. ▪Decision Layer: Rule-based scoring으로 공간별 priority score 계산 → 청소 순서·제외·모드 결정. ▪Explainable AI Layer: LLM이 의사결정 이유를 자연어로 생성 ("왜 먼저?", "왜 제외?"). ▪데이터 기반 보강: 공개 IoT 데이터셋(UCI ADL, Kaggle Smart Home) 분석으로 가중치 보정 + scikit-learn ML 이벤트 분류기 학습. |

(5) 달성 목표 및 달성 전략

| 달성 목표 | ▪4개 시나리오(비 오는 날 귀가·요리 직후·취침 직전·손님 방문 전)에서 공간별 청소 우선순위가 상황에 따라 다르게 산출되고, AI가 그 이유를 자연어로 설명하는 작동 데모 완성. ▪발표 시 멘토·심사자가 "이것이 LG 가전의 미래 UX가 될 수 있다"고 납득할 서사 구성. |
| --- | --- |
| 달성 전략 | 1. 1주차 (5/13~5/19) — 설계·기초: Mock dataset·시나리오·scoring rule 명세 / 백엔드·프론트 스켈레톤 / 공개 IoT 데이터셋 1개 선정·기초 분석. 2. 2주차 (5/20~5/26) — 핵심 구현: Scoring engine / LLM 프롬프트·API 연결 / 2D 맵 UI / ML 이벤트 분류 모델 학습·평가 / 시나리오 1~2 작동 검증. 3. 3주차 (5/27~5/30) — 통합·발표: 시나리오 3~4 통합 / AI 설명 UX 다듬기 / 발표 PPT·데모 영상·시연 리허설. |

(6) 개발 일정

| 추진내용 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 계획 및 보고 | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |
| 기존 제품 정밀 분석 · 데이터셋 분석 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시스템 설계 · scoring rule 명세 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 백엔드 · LLM · ML 모델 구현 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| 프론트엔드 · 시나리오 통합 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 발표 PPT · 데모 영상 · 리허설 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |

(7) 참여 인원

| 이름 | 역할 및 능력 |
| --- | --- |
| 전유성 (팀장) | ▪프로젝트 총괄·기획·일정 관리 / 백엔드(FastAPI)·LLM 통합 / 발표 스토리·멘토 커뮤니케이션. AI Intensive 1주차 OpenAI API·Whisper·TTS 음성 비서 구현 완료. |
| 김준성 | ▪시장·경쟁 제품 조사 (LG·삼성·로보락·에코백스) / 공개 IoT 데이터셋 분석·가중치 보정 / Mock dataset 설계 / PPT 제작·시장성 파트 발표. |
| 박주상 | ▪ML 이벤트 분류 모델(scikit-learn) 학습·평가 / LLM 프롬프트 엔지니어링 / 상황 추론·설명 생성 로직 / Scoring engine 보조 개발. |

(8) 시장 분석

| 이름 | 역할 및 능력 |
| --- | --- |
| 국내시장 규모 및 현황 | ▪글로벌 로봇청소기 시장: 2024년 약 80억$, 2030년 약 200억$ 전망 (CAGR 14%). ▪국내 주요 제품: LG CodeZero Objet Master (AI 객체 인식·습식 청소), 삼성 비스포크 제트봇 AI (카메라 기반·SmartThings 통합), 로보락 (가성비·자동 비움), 에코백스 X2 Omni (듀얼 카메라). ▪시장 기회: 모든 경쟁사가 청소 성능·하드웨어로 경쟁 중. AI 의사결정의 설명 가능성·상황 이해는 미개척 영역으로 LG가 선점할 수 있는 차세대 UX 표준 영역. |

(9) SWOT 분석

| ▪Rule-based + LLM 하이브리드 아키텍처로 의사결정의 설명 가능성 확보. ▪Explainable AI를 가전 도메인에 적용한 차별화된 접근. ▪Mock data 기반 시뮬레이션으로 실 데이터 부재를 우회하면서도 작동 데모 구현. | S | W | ▪실 로봇청소기 데이터 접근 불가 → Mock data 의존. ▪3주의 짧은 개발 기간. ▪실제 SLAM·하드웨어 제어는 범위 외. |
| --- | --- | --- | --- |
| ▪Physical AI·Agentic AI·Explainable AI 트렌드 정점. ▪LG·삼성 모두 차세대 AI 가전 UX 모색 중. ▪멘토 도메인과 직접 연결되어 발표 임팩트 확보. | O | T | ▪"컨셉 PPT"로 끝나면 차별성 약화 → 작동 데모 필수. ▪범위 과확장 시 3주 안에 미완성. ▪경쟁 팀 중 유사 주제 출현 가능성. |

(10) STP 전략

| 고객 분류 | ▪A: 정해진 시간 자동 청소형 (기존 사용자 다수) ▪B: 상황별 수동 호출형 (불만족 사용자) ▪C: AI 자율 청소를 원하지만 신뢰 못 함 (잠재 타겟) |
| --- | --- |
| 목표 고객 | ▪1차 타겟: C 세그먼트 — AI 자율성을 원하지만 예측 불가능성에 불만인 사용자. ▪인구통계: 30~40대 맞벌이 / 1인 가구 / 반려동물·영유아 가구. ▪특성: AI 가전에 호의적이나 "왜?"에 대한 답을 원함. |
| 시장에서 제품의 위치 | ▪"청소를 잘하는 로봇"이 아니라 "왜 이렇게 청소했는지 설명하는 로봇". ▪"단순 자동화"에서 "상황 이해·설명 가능한 Physical AI Agent"로 시장 포지션 이동. |

(11) 4P 전략

| 제품 | ▪LG 로봇청소기 차세대 펌웨어 UX 컨셉 — 상황 기반 청소 + Explainable AI 설명 카드. ThinQ 앱 내 "AI 청소 일지" 기능으로 통합 가능. 향후 LG Home Agent OS의 핵심 인터페이스로 발전. |
| --- | --- |
| 가격 | ▪펌웨어·앱 업데이트 형태로 기존 프리미엄 라인업에 무료 탑재. 향후 구독형 "AI Home Advisor" 프리미엄 기능 (월 4,900원~9,900원) 확장 가능. |
| 판매 방법 | ▪ThinQ 앱·LG 베스트샵·온라인 채널. B2B로 호텔·서비스드 레지던스 등 청소 자율성이 중요한 시장으로 확장. |
| 홍보 방법 | ▪"AI가 왜 그렇게 청소했는지 알려드립니다" 캠페인. Physical AI·Explainable AI 트렌드 콘텐츠 마케팅. CES·IFA 등 가전 박람회 시연. |